- 政府采购

- 竞争性磋商文件

- 项  目  号：泓展政采【2022年48号】

- 磋商项目名称：新财务及网上报销系统

- 采购人：重庆市安全生产科学研究有限公司

- 采购代理机构：重庆泓展建设工程咨询有限公司

- 二〇二二年九月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

第二篇  项目服务需求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 12 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 14 -

第五篇  供应商须知	- 18 -

第六篇  政府采购合同	- 22 -

第七篇  响应文件编制要求	- 24 -

# 第一篇  采购邀请书

重庆泓展建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市安全生产科学研究有限公司（以下简称：采购人）的委托，对新财务及网上报销系统项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新财务及网上报销系统 | 160000.00 （包含一次性费用和年付费软件一年购买费） | 1 | 其他未列明行业 |

## 二、资金来源

自筹资金，预算金额为160000.00元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购,承建企业应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位（提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函）

- 本项目的特定资格要求：

无

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在《重庆市安全生产科学研究有限公司》（http://www.cqaky.com/）网上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日（2022年9月5日）起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2022年9月5日-2022年9月7 日 （工作时间9:00-17:30）。

2.磋商文件售价：人民币300元/分包（售后不退）。

3.磋商文件购买方式

在磋商文件发售期内，供应商到重庆市渝北区东湖南路333号中渝爱都会国际中心2幢25楼登记递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买磋商文件。

4.供应商在报名和招标文件发售期内递交了采购文件发售登记表，并于递交响应文件截止时间前缴纳招标文件购买费后，其报名才被接收。

（四）递交响应文件地点：重庆市安全生产科学研究有限公司311会议室（重庆市沙坪坝区大学城东路20号重庆科技学院第39栋西南角实习用房三楼）（因疫情防控要求：需两码正常和48小时核酸阴性证明）

（五）提交响应文件开始时间：2022年9月15日北京时间09:30

（六）响应文件递交截止时间：2022年9月15日北京时间10:00

（七）磋商开始时间：2022年9月15日北京时间10:00

## 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在《重庆市安全生产科学研究有限公司》（http://www.cqaky.com/）网上发布，请各供应商注意下载或到重庆泓展建设工程咨询有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

- （一）采购人：重庆市安全生产科学研究有限公司

联系人：王琛

电  话：023-68705577

- 地  址：重庆市沙坪坝区大学城东路20号重庆科技学院第39栋西南角实习用房三楼

- （二）采购代理机构：重庆泓展建设工程咨询有限公司

联系人：刘老师

电  话：023-63082043

地  址：重庆市渝北区东湖南路333号中渝爱都会国际中心2幢25楼

# 第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## 一、服务范围、服务要求及服务标准

（一）服务范围及服务要求

本次采购含财务系统和网上报销系统，需和采购人现有系统对接，并提供财务系统和报销系统实施、二次开发、操作培训以及1年免费维护服务。

（二）服务标准

按采购文件的服务内容和质量要求，为采购人提供日常服务、专项服务和维护服务。

## “※”供应商在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构（提供相关证明并加盖供应商公章）

## “※”供应商在磋商前需至采购人处进行现场调研，充分了解采购人需求并承诺具有根据采购人需求与其现有系统对接和满足其个性化要求的二次开发的能力（提供相关承诺并加盖供应商公章，格式自拟）

## “※”二、技术需求

（一）新财务系统

#### 1.总账

主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算、出纳管理，并实现单项目限额核算等。

- 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。包括：自由定义科目代码长度、科目级次、汇率、凭证类别、凭证格式、提供包括部门、个人、客户、供应商、项目等10多种组合的辅助核算功能。

- 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，并提供操作员权限控制，加强对发生的业务进行及时的控制。

- 支持调整凭证，可以实现针对已结账年度及会计期间的会计调整。

- 提供批量审核和单张审核功能，并支持对照式审核。

- 提供明细账、总账、凭证、原始单据、科目余额表联查功能。

- 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。

- 支持自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

- 支持灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。

- 支持每笔分录分项目进行核算，能及时显示各项目余额。

- 支持对单项目进行限额管理。

#### 2.报表

可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表。

- 提供多个行业的财务报表模板（包含资产负债表、利润表、现金流量表），可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。可以开发出本单位的专用报表系统。

- 三维立体表。数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。

- 支持多个窗口同时显示和处理，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。

- 可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。

- 可以和微软office进行数据交换

#### 3.固定资产管理（含条码管理）

提供资产管理、折旧计提等功能。可用于进行固定资产信息、总值、累计折旧等数据的动态管理，以及利用条码进行盘点处理，协助资产管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。

- 提供资产卡片管理，可以记录资产原值、折旧额、使用年限、使用部门、使用人、存放位置，以及维护、修理、备件等各种信息。

- 支持自定义编码规则，按不同类别自动生成固定资产编码。

- 提供符合会计制度的预制折旧方法，同时提供灵活的用户自定义折旧方法。支持自动计提折旧功能，并支持新增资产当月计提折旧的处理；

- 支持按固定资产类别权限控制和计提折旧，同时支持按资产购置的多种资金来源分别进行折旧、分析

- 支持固定资产多部门使用、分摊的处理功能

- 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、减值准备计提，以及存放位置变更、使用人变更等

- 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估

- 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息

- 支持资产条码管理，可通过条码设备进行打印、自动盘点，同时针对盘盈及盘亏审核处理

#### 4.应收管理

以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账处理、转账等业务，同时提供应收票据的收款、贴现、背书、换票等处理功能，实现对商业汇票的管理。并且依据用户的实际业务、适应新会计准则的要求，新增收入核算功能，能够按照发货单、出库单确认业务应收。

- 支持根据发票等单据批量确认收入和应收账款，自动生成相关凭证。

- 提供应收单的录入，解决应收账款的立账处理。

- 支持对应收款项的收款处理。可以依据客户、项目、合同、业务员等条件，选择应收款进行收款处理，可分期、分类别批量形成收款单并核销。

- 提供对现金折扣、销售定金的收款及核销处理。

- 提供现款结算业务的收款及核销处理。

- 提供应收坏账的计提、处理、收回的业务处理及查询。

- 提供外币应收账款汇兑损益的计算、处理。

- 支持根据合同结算情况形成应收款，同时支持合同收付款计划的统计。

- 提供应收票据的管理，对票据的登记、计息、背书、贴现、转出、等面额换票、找零换票进行处理。

- 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位的应收应付账款的处理。

- 系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账。

- 信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。

- 支持基于发货单或者发票的收付款协议，即账期的管理，并提供应收账期报表。

- 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、应收票据到期日分析等统计分析，为进行资金流入预测提供依据。

#### 5.应付管理

以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的应付款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供应付票据的开票、付款处理，以及针对应付票据保证金的存款、结算功能，实现对应付商业汇票的管理。

- 提供应付单的录入，解决应付账款的立账处理。

- 支持对应付款项的付款处理。可以依据供应商、项目、合同、业务员等条件，选择到期的应付款进行付款处理，可分期部分付款，付款后自动形成付款单并核销。

- 支持依据合同、订单、发票等业务单据，生成付款申请单，并对付款申请单提供审核、付款处理，帮助企业加强资金支付控制。

- 支持从采购、合同、委外加工等系统提交的付款申请单，进行付款处理，实现资金支出业务的源头控制。

- 与预算系统整合应用，提供对付款申请的预算占用、预算执行控制。

- 支持付款业务的现金折扣处理及核销。

- 提供外币应付账款汇兑损益的计算、处理。

- 对采购业务产生的费用，提供采购费用单形成应付单，并提供付款处理。

- 系统中的付款单据可以导出到网上银行系统，通过网银直接对外付款。

- 根据合同结算情况自动形成应付款，同时支持合同收付款计划的统计。

- 提供应付票据的管理，处理应付票据的开票、计息、付款结算业务。

- 支持基于入库单、发票、及其他应付单据的收付款协议，即账期的管理，并提供应付账期报表。

- 系统提供了各种预警，及时进行到期账款的支付。

- 提供应付账龄分析、欠款分析、付款统计、应付票据到期日分析等统计分析，为进行资金流出预测提供依据。

#### 6.库存管理

能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，针对库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，提供全面的动态的库存信息，结合BI决策可以为企业各个部门进行决策提供依据。

- 实现所有常规的库存收发料和成品出入库作业。支持按单采购入库、VMI代管入库、生产入库，质检入库，以及手工入库作业。支持模拟调拨、调拨申请、倒冲、领料申请、补料作业、齐套出库（齐套生单）、可用量余量出库、限额领料、配比出库、工序领料出库、表外领料出库、电商的补货业务等按单指令操作或者便捷性的出库管理。为增加效率，还可以支持批量的出入库业务。支持借入借出业务。

- 实现ROP库存计划的管理：从而实现低值易耗品、劳保用品等库存计划编制，供采购部门进行适时的采购。

- 支持库房特殊业务包括，包括盘点、调拨、形态转换、组装拆卸、借用归还等

- 仓库控制精细化：分不同仓库实现现场仓、代管仓、普通仓、资产仓的管理，并且能够基于不同仓库进行存量控制和计算口径的确认。U8+支持针对不计量成本的物料仓库进行独立设置，并作有关业务管理。

- 批次管理：实现物料批次管理的需求，支持批次属性的附加信息的描述，提供了批次台帐、批次汇总表，从而掌握批次管理存货的收发存状况。

- 自由项管理：实现核算性自由项以及结构性自由项的精细化物料特征描述的管理，实现针对更为细致物料属性的描述进行收发，存量以及成本的管理

- 出库追踪入库：对出库进行跟踪，可实现对存货的质量、供货商进行跟踪。从而满足业务的追溯需要。

- 序列号管理：实现序列号全流程管理，能够在销售发货、采购入库、生产下单、售后服务单品服务以及库存业务领域实现全部业务点的序列号收发记录，并管理序列号的母子件构成，和序列号单品属性描述，能够进行全供应链、生产制造领域的业务追溯。

- 物料存量分析：现存量表、收发汇总表、存量展望、齐套分析、齐料分析、缺料、齐套展望分析等多维度的物料储量分析。

- 存储状态分析：实现库存质量周期控制、呆滞积压、周转率、用料周期、存量波动、过低过高库存的存储状态分析。

#### 7.存货核算

针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供信息。

- 根据不同项目、批次的出入库物料自动核算存货金额，并生成相应凭证。

- 适应多种业务情形的成本核算：全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算多种成本计价方式。提供按仓库、部门、存货3种核算方式。支持普通采购、委外、代管采购、暂估业务、普通销售、分期收款发出商品业务、委托收款发出商品业务、假退料业务、直运销售业务、其它业务成本核算。

- 支持暂估入库成本处理：提供月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估处理方式。

- 假退料管理：车间已领用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要继续耗用，则可不办理退料业务，制作假退料单进行成本核算。

- 灵活及时的业务调整：利用出、入库调整单、系统调整单调整当月已记账单据，同时登记明细账或差异账/差价账。

- 产成品成本分配：随时按存货或存货分类对产成品入库单进行批量成本分配，也可从“成本核算系统”取得产成品的单位成本，填入入库。结合成本管理系统，实现集成的多级物料成本归集卷积工作，实现系统的自动记账核算。

- 提供了计提存货跌价准备。

- 存货核算整合成本支持分项成本核算以及标准成本核算。

- 支持批次核算, 精确核算存货各批次价值：提供批内先进先出、移动平均、全月平均三种方式。

#### （二）网上报销系统

通过移动端、电脑端处理员工日常借款、付款、报销等业务（需分项目），并开发接口和招标人现有的办公系统对接，同时和新财务系统对接，自动生成相关会计凭证。

- 支持多种角色按其工作特点提供多端化的报销应用服务。

- 支持传统工作习惯的员工以及特定角色在电脑端处理报销应用服务。

- 支持接口公司办公平台（项目系统）关联项目信息，分项目进行报销、审核，实现财务精细化管理要求。

- 支持可外接增值税发票验真、查重功能，OCR（票据拍照识别）功能。（外接功能费用不在报价总额中体现）

- 支持发票处理全流程：采集-识别-查验-存储-填报，导入、拍照过程中可支持多单据，多联连拍，全要素识别，全数据采集。

- 支持报销人员从个人票夹直接调取电子发票，并智能填报。

- 支持报销单分类别、分部门等定制不同的审批流程。

- 支持特殊项目报销额度限制的设置。

- 支持领导线上批量审批，并系统智能审核提示超标项目。

- 支持同行人报销推荐，拥有相同行程的报销人，可以将自己的报销单推荐给同行人，避免重复填单。

- 支持固定报销项目推荐，公司固定类的报销，由系统自动生成及推荐报销单，无需报销人再填写，一键点击完成报销。

- 支持根据企业《差旅费管理办法》自动填报计算差旅补助等信息。

- 支持财务审核完成后，无误单据自动流转至财务系统，自动生成会计凭证。

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## 一、服务期、地点及验收方式

※（一）服务期：本项目合同签订后6个月内完成系统上线试用，试用期为6个月，试用期满且达到招标方使用要求后，由采购人组织专家验收，验收合格后质保期为一年。

（二）服务地点：重庆市沙坪坝区大学城东路20号重庆科技学院第39栋西南角实习用房三、四楼。

（三）验收方式：按照国家及行业相关标准、竞争性磋商文件规定对成交供应商的完成情况进行验收，如验收达不到相关规定要求，视为该项目验收不合格，采购人有权立即终止合同。由此对采购人造成一定的损失，成交供应商应承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## 二、报价要求

磋商报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

二次报价时，供应商只需对总价进行二次报价，分项报价在签订合同时按照（二次报价/初始报价）的价格比例进行等比例调整即可，二次报价中供应商无需再逐项进行单项报价。调整后的单价之和应与供应商最终报价一致。

## 三、质量保证及服务

（一）质量保证期：1年（通过采购人组织的专家验收合格后，开始计算质保期）。

（二）售后服务内容

供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

※采购人在使用过程中遇到技术问题，供应商接到通知后应在2小时内做出响应，若不能远程解决的，应安排技术人员在12小时内到达现场进行处理。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

## 四、付款方式

（一）合同签订完成后10个工作日内，采购人支付合同金额的30%。

（二）供应商完成系统部署上线试运行后，采购人支付合同金额的30%。

（三）系统上线正常运行满6个月，通过采购人组织的验收合格后，采购人再次支付合同金额的35%。

（四）系统验收合格后一年，并按要求提供了质量保障和售后服务，采购人支付合同金额的5%的质保金。

## 五、违约条款

若成交供应商在合同服务时限内，未按约定时间节点完成相关工作，每发生一次，处罚500元，累计超过三次的，采购人有权立即终止合同，并不承担违约责任。

## 六、免责条款

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 七、其他

※（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）成交供应商不得分包、转包、挂靠中标项目。

（五）服务商在项目服务过程中的成果归采购人所有。

（六）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （40%） | 40 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。 |  |
| 2 | 服务部分 （30%） | 15 | （一）服务应答 1.有效供应商的起评分为15分。 2.响应文件响应情况有一条不满足竞争性磋商文件服务需求的（第二篇中“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分，起评分扣完为止。 |  |
|  |  | 15 | （二）服务方案 1.项目整体方案情况（10分） 有成熟的实施方法论作为实施指导依据，符合项目建设要求、实施要求。实施方案至少应包括实施技术方案、系统功能及性能描述、实施服务方案、产品理念、日常使用存储备份策略等内容。（优得8-10分，良得5-7分，中得2-4分，差得0-1分，未提供的得0分）。 2.培训方案（5分） 供应商的培训方案是否具有合理性、可行性、针对性进行比较打分。（优得4-5分，良得2-3分，中得1-2分，差得0-1分，未提供的得0分）。 | 1.供应商需提供服务方案，格式自拟。 2.方案详实，贴切实际、实用性强为优；方案较详实，较贴切实际、实用性较强为良；方案不太详实，不太贴切实际、实用性不高为中；方案与本项目无关，不贴切实际、无实用性为差。 |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （30%） | 7 | 1.项目人员数量（3分） 投入项目人员数满足项目需求、项目结构齐全、人员组成合理。项目经理1名，实施顾问不少于1名，运维支持顾问不少于1名。人员满足的得3分，不满足得0分。 2.实施售后服务人员配置（4分） 供应商拟派的售后服务人员具有高级顾问证书的得4分，具有中级顾问证书的得2分，不满足得0分。 | 提供：1.团队人员名单，并承诺这些人员都参与本次服务，到现场服务的，必须为该团队名单中人员。 2.人员证书复印件并加盖供应商公章。 3.2022年内任一月缴纳养老保险的证明材料复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 4 | 供应商具备质量管理体系认证证书ISO9001的得4分，否则不得分。 | 提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 4 | 供应商具有高新企业认定证书的得4分，否则不得分。 | 提供证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 15 | 供应商提供与该项目类似业绩合同（合同金额20万元及以上的），每提供一个得5分，最多得15分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在《重庆市安全生产科学研究有限公司》（http://www.cqaky.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）本项目采购代理费包干价6000元，采购代理费由成交人在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆泓展建设工程咨询有限公司

开户行：中国银行重庆两江分行金开支行

账  号：108835127964

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  政府采购合同

采购合同

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》相关规定，达成协议如下：

| 商品名称 | 服务内容 |  | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、服务时间、地点 |  |  |  |  |
| 二、合同要求和内容 |  |  |  |  |
| 三、验收方式 |  |  |  |  |
| 四、合同金额及支付方式 |  |  |  |  |
| 五、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部工作转让给第三人承担。 |  |  |  |  |
| 六、保密条款 |  |  |  |  |
| 七、技术成果的归属与分享 |  |  |  |  |
| 八、违约责任 |  |  |  |  |
| 九、双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同： |  |  |  |  |
| 十、解决合同纠纷的方式 |  |  |  |  |
| 十一、廉政承诺 |  |  |  |  |
| 十二、其他 （此页无正文，为本合同签署页） |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 授权代表人： 电话： 传真： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表人： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

签约时间：			年   月   日				签约地点：

# 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 报价分项 | 模块名称 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务系统 | 总账 | 并发数：5个 | 元 |
|  | 报表 |  |  |
|  | 固定资产管理（含条码） |  |  |
|  | 应收管理 |  |  |
|  | 应付管理 |  |  |
|  | 库存管理 |  |  |
|  | 存货核算 |  |  |
| 财务及网上报销系统实施服务费用 |  | 元 |  |
| 财务及网上报销系统二次开发服务费用 |  | 元 |  |
| 售后服务费用 |  | 元 |  |
| 一次性付费报价总计 |  | 元 |  |

| 报价分项 | 数量 | 单价（人/年） |
| --- | --- | --- |
| 网上报销系统 | 100人 | 元 |
| 按年付费报价总计 | 元/年 |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 项目服务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为参加磋商的供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）